Harmonogram

Portal o tematyce lokali i wydarzeń w Krakowie. Portal będzie udostępniał różne funkcjonalności w zależności od zalogowania. Użytkownicy niezalogowani będą mieli możliwość wyszukiwania interesujących miejsc spełniających konkretne wybrane wymagania poprzez zakładkę wyszukiwania. Dodatkowo będą mogli przeglądać ranking najlepiej ocenianych lokali oraz przeglądać ich wizytówki. Dla uzyskanie większych możliwości trzeba będzie sie zalogować poprzez ekran logowania. Użytkownicy nie mający konta, będą mieli możliwość rejestracji swojego konta do portalu poprzez ekran rejestracji. Po zalogowaniu do portalu jako administrator, portal będzie umożliwiał dodawanie, edytowanie, usuwanie wizytówek lokali z poziomu przeznaczonych do tego celu formularzy. Po zalogowaniu jako użytkownik będzie można dodatkowo oprócz przeglądania komentować lokale oraz dawać im oceny które będą miały wpływ na ostateczna ocenę lokalu . Profile użytkowników będą przechowywane w bazie danych wraz z loginami i hasłami które będą zahaszowane. W bazie danych będą znajdować sie również wszystkie lokalizacje wraz z ich ocenami oraz komentarzami

Funkcjonalności:

- Konfiguracja środowiska

-instalacja i konfiguracja XAMPP

-założenie repozytorium

-instalacja i konfiguracja PHP Storm, Symphony, Composer

- napisanie podstawowych klas: Uzytkownik, Wydarzenie, Lokal

-założenie bazy danych na podstawie podstawowych klas modelu doctrine

-Autoryzacja/Autentykacja

-rejestracja 28.10.2016

-logowanie

-poprawa wyglądu paneli logowania i rejestracji

-zabezpieczenie haseł 28.10.2016

- obsluga lokali/wydarzen

-dodawanie 4.11-2016

-edytowanie 4.11-2016

-usuwanie 10.11.2026

- wyświetlanie listy wszystkich obiektów 10.11.2016

- ogólny wygląd strony

- strona główna 18.11.2016

-menu 18.11.2016

-layout pozostałych stron 25.11.2016

- dodawanie zdjęć 25.11.2016

-System komentowania/wyszukiwania/oceniania

-ocenianie 2.12.2016

- komentowania 2.12.2016

-średnia ocena i wyświetlanie według najwyższej średniej 9.12.2016

- wyświetlanie wydarzeń w kolejności od najbliższego 9.12.2016